# myMemory 口述记录生成传记系统

项目专属风险预案清单

网页微缩版 · 风险预案 v1.0｜依据：《技术方案与页面原型规划（人工修改稿）》　|　状态：定稿　|　用途：实验2 交付物③

# 1. 说明

本清单为 myMemory 项目的专属风险预案，独立整理，用于识别项目在开发与交付过程中的主要风险点，并给出对应应对与降级方案。风险不采用通用模板，全部结合本项目的业务特性（用户口述隐私、语音文件存储、AI 生成内容）制定。

判定口径：概率分为高 / 中 / 低三档；影响描述后果而不是原因；应对措施均为可落地动作。

# 2. 风险清单

| 编号 | 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 长音频转写超时或成本超预期 | 转写失败或费用失控 | 高 | 限制单段时长、结果缓存、设置调用上限、失败可重试 |
| R02 | AI 润色超越事实边界（内容失真/幻觉） | 传记内容失真，可信度受损 | 中 | 固定提示词禁止虚构、原文与润色分栏对照、初稿必须经用户确认后才可导出、原文不可被覆盖 |
| R03 | 语音文件存储异常（写入失败/损坏/格式不支持/上传中断） | 录音丢失或无法转写，流程中断 | 中 | 录音结束先校验时长与非空再落库、写入失败保留内存副本并提示重录、上传前校验格式与大小、中断可断点重传、原始音频在转写成功前不删除 |
| R04 | 浏览器存储被清理 | 记录与音频丢失 | 中 | 显式保存反馈、导出提示、清除数据前二次确认 |
| R05 | 麦克风权限被拒或设备异常 | 无法录音，流程中断 | 中 | 文字指引重新授权、提供音频上传备用路径 |
| R06 | 用户口述隐私信息泄露 | 隐私事故，用户信任受损 | 中 | 数据默认仅存本地、上传前明确告知并需确认、后端不落盘、日志不记录音频与正文、提供一键清除入口 |
| R07 | 多段合并导致时间顺序错乱 | 传记内容逻辑错误 | 中 | 序号稳定、合并时按序拼接、提示词要求保持顺序 |
| R08 | 密钥或凭据误入仓库 | 安全事件与费用损失 | 低 | 密钥仅存后端环境变量、提交前扫描、只提交示例模板 |
| R09 | DOCX 生成异常导致打不开 | 导出失败 | 低 | 生成后做结构完整性校验，保留重新导出入口 |
| R10 | 需求在开发中扩张 | 进度失控 | 中 | 以业务边界清单为准，超出范围的功能进入后续迭代 |

# 3. 外部依赖风险

| 依赖项 | 类型 | 说明 | 缺失时影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音识别服务账号与额度 | 外部服务 | 提供音频转文本能力 | 转写不可用，降级为手工输入 |
| AI 服务账号与额度 | 外部服务 | 提供润色与初稿生成能力 | 无 AI 初稿，仍可编辑与导出 |
| .NET 运行时 | 运行环境 | 承载后端接口 | 仅剩本地功能，导出需改为前端实现 |
| 现代浏览器 | 运行环境 | 提供录音与本地存储能力 | 功能不可用，需更换环境 |
| 网络连通性 | 运行环境 | 访问外部服务 | 智能能力不可用，本地流程不受影响 |

# 4. 三类核心风险专项降级方案

针对本项目最关键的三类风险，明确具体的降级路径，保证任一能力失效时产品仍可继续使用。

## 4.1 风险一：用户口述隐私信息保护

• 数据默认只保存在当前设备浏览器（IndexedDB），不提供跨设备同步，从源头降低集中泄露风险。

• 仅转写、润色、导出三类操作会离开本机，且发送前必须以文字提示用户，确认后才允许发送。

• 后端只做透传，不将音频落盘、不写入数据库；日志仅记录调用次数与耗时，禁止记录音频内容与正文原文。

• 提供“清除全部本地数据”入口，删除记录时级联清除音频、原始转写文本与润色文本。

## 4.2 风险二：语音文件存储异常

• 录音结束先校验音频非空与时长有效，通过后才写入本地数据库；写入失败时保留内存副本并提示重录，不静默丢弃。

• 存储配额不足时提前阻止继续录音，提示用户导出或删除旧记录后再录。

• 音频上传前校验格式与单文件大小，不支持的格式直接给出可理解的提示；上传中断时保留原始音频并允许重试。

• 转写成功前不删除原始音频，保证转写失败时可重新提交。

## 4.3 风险三：AI 生成内容失真（幻觉）

• 提示词固定约束：只允许在原始转写文本范围内整理语言，禁止新增任何人物、时间、地点与事件。

• 原始转写文本与润色文本分字段存储、分栏展示，润色结果不得写回或覆盖原文。

• 页面固定展示“AI 生成内容可能存在错误，请核对人物、时间、地点和事件”的提示。

• 导出前提示用户已完成核对；AI 不可用时整条链路降级为“人工编辑 + 导出”，不影响交付。

# 5. 风险与技术方案的对应关系

| 风险编号 | 对应技术方案章节 | 落地位置 |
| --- | --- | --- |
| R02 / R07 | 7.3 转写与润色流程、7.4 多段口述合并流程 | 提示词约束、分字段存储 |
| R03 / R04 | 8.6 存储与配额策略、7.8 异常与恢复原则 | 本地数据层、配额校验 |
| R06 | 6.2 安全、6.3 隐私与数据合规 | 上传前提示、一键清除 |
| R08 | 5.6 环境变量与配置命名、8.7 环境与配置 | 密钥仅存后端、示例模板 |
| R01 / R09 | 8.5 接口清单、7.6 导出流程 | 超时重试上限、结构校验 |