# myMemory 口述记录生成传记系统

技术方案与页面原型规划

网页微缩版 · 技术规划 v1.0

# myMemory
口述记录生成传记系统

# 1. 文档说明

## 1.1 文档目的

本文档把《myMemory 口述记录生成传记系统 PRD（人工修改版）》转换为可执行的工程方案，用于在正式编码前固定技术方案的六大核心模块：技术栈选型、系统整体架构、项目模块划分、数据表结构、开发命名与目录规范、风险预案。

在此基础上，本文档进一步补充了数据保存位置、语音识别与 AI 润色的调用方式、接口清单、页面结构与原型、非功能指标、里程碑节奏与验收标准，作为开发阶段的唯一技术依据；后续如需调整，应同步更新本文档并记录变更原因。

## 1.2 适用范围

适用于网页微缩版的第一版实现（对应里程碑 M1 至 M4）。不适用于未来可能出现的云同步版本、机构版或多语言版本。

## 1.3 与其他文档的关系

| 文档 | 作用 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| PRD（人工修改版） | 定义产品目标、功能范围、用户场景、页面交互要求 | 上游依据，本文档不修改其产品结论 |
| 业务边界清单（人工修改版） | 定义【产品要做】与【产品不做】 | 范围基线，本文档的范围界定与其保持一致 |
| 技术方案与页面原型规划（AI 原稿） | AI 生成的原始技术方案草稿 | 对照稿，本文档在其基础上逐项细化与完善 |
| 技术方案与页面原型规划（人工修改稿，本文档） | 定义技术栈、架构、数据、接口、页面原型、里程碑 | 定稿依据，指导编码与测试 |

## 1.4 术语约定

• 记录（Story）：一条传记记录，包含标题、最终正文和若干口述片段。

• 片段（Segment）：一次录音或一次音频上传产生的口述素材，同一记录下可存在多段。

• 原始转写文本：语音识别直接输出的文本，不允许被覆盖。

• 润色文本：AI 在原始转写文本基础上整理生成的传记初稿。

• 本地优先：用户数据默认保存在当前设备浏览器中，后端不持久化用户音频与文本。

# 2. 核心目标

## 2.1 产品目标

让不擅长打字的中老年用户，用“说”的方式完成人生经历的记录，并得到一份可阅读、可修改、可导出的传记初稿。

## 2.2 技术目标

1. 用一条最小可运行闭环支撑完整业务：创建记录 → 录音 → 转写 → 润色 → 编辑 → 导出。

1. 在语音识别或 AI 服务不可用时，产品仍可作为“本地录音 + 文本编辑 + 文档导出”工具独立运行。

1. 用户数据默认保留在本地，密钥与外部调用集中在后端，前端不接触任何凭据。

1. 核心逻辑可测试、可回放，异常路径不丢失用户已有内容。

## 2.3 成功标准

| 维度 | 可度量标准 |
| --- | --- |
| 流程完整性 | 用户从零开始可在 5 分钟内完成“新建记录 → 完成一段录音 → 得到可编辑文本” |
| 可降级性 | 关闭后端服务后，记录创建、录音、编辑、导出仍可正常使用 |
| 数据安全 | 前端产物与仓库中不存在任何 API 密钥；删除记录后音频与文本一并清除 |
| 内容可信 | AI 初稿不新增原始转写中不存在的人物、时间、地点、事件 |
| 可用性 | 所有可点击控件有效区域不小于 48px，正文字号不小于 16px，状态均有文字提示 |

# 3. 目标用户与主要使用场景

## 3.1 用户角色

| 角色 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 主要用户 | 习惯口述表达、不熟悉电脑操作的中老年口述记录者 | P0 |
| 协助用户 | 帮助父母完成麦克风授权、录音确认与文字校对的子女或照护者 | P0 |
| 非主要用户 | 专业传记编辑、机构采集人员、多人家庭协作者 | 不针对其设计功能 |

## 3.2 主要使用场景

### 场景一：老人独自在家录制人生经历

老人打开页面，新建一条“我的童年”，点击开始录音并讲述，结束后播放确认，交给系统转写和整理，阅读后修改并导出文档。全程不需要大量打字。

### 场景二：子女协助老人首次使用

子女陪在旁，协助完成麦克风授权、新建记录和录音确认；老人负责讲述与核对事实，子女协助修改文字，最后共同导出。

### 场景三：分多次记录同一主题

老人新建“我的一生”，先录童年，隔天再录工作经历，之后补录家庭生活。系统按录入顺序保留多段素材，并支持合并进同一份传记正文。

## 3.3 用户能力假设与设计约束

• 能理解中文文字提示，能完成“点击一个明显的大按钮”这一级别操作。

• 不假设用户理解“麦克风权限”“浏览器设置”“存储配额”等概念，相关提示必须使用日常语言。

• 不假设用户会主动保存，因此保存动作必须显式、有文字反馈、并在离开前拦截未保存内容。

• 不假设网络始终可用，因此离线时核心功能必须可用。

# 4. 核心功能模块与优先级

## 4.1 模块总览

| 编号 | 功能模块 | 说明 | 优先级 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 记录管理 | 新建、查看、改名、删除传记记录 | P0 | M1 |
| M02 | 录音录入 | 麦克风授权、开始暂停继续结束、时长、播放、重录 | P0 | M1 |
| M03 | 本地存储 | 记录与音频持久化在浏览器，刷新不丢 | P0 | M1 |
| M04 | 多段口述管理 | 同主题追加片段、排序、单段删除 | P1 | M2 |
| M05 | 文本编辑与保存 | 标题与正文编辑、显式保存、离开拦截 | P0 | M2 |
| M06 | 文档导出 | 导出 DOCX，校验标题正文与未保存内容 | P0 | M2 |
| M07 | 语音转文字 | 音频转中文文本、进度、失败重试、原文留存 | P0 | M3 |
| M08 | AI 润色与合并 | 生成传记初稿、多段合并、事实约束 | P0 | M3 |
| M09 | 状态与异常反馈 | 全流程文字状态、错误提示与恢复入口 | P0 | 贯穿 M1–M4 |
| M10 | 隐私与数据管理 | 保存范围说明、上传前提示、一键清除 | P1 | M4 |
| M11 | 设置与关于 | 服务状态、存储占用、版本信息 | P2 | M4 之后 |
| M12 | 音频文件上传 | 作为语音录入的备用录入方式 | P1 | M2 |

## 4.2 P0 模块（第一版必须完成）

• M01 记录管理、M02 录音录入、M03 本地存储、M05 编辑与保存、M06 文档导出。

• M07 语音转文字、M08 AI 润色与合并。

• M09 状态与异常反馈，覆盖上述全部模块。

## 4.3 P1 模块（第一版应当完成，允许延后到 M4）

• M04 多段口述管理、M12 音频文件上传、M10 隐私与数据管理。

## 4.4 P2 模块（暂不实现，仅预留扩展位）

• M11 设置与关于页；朗读播放、导出 TXT 备用格式、界面主题切换。

## 4.5 明确不做

机构账号、会员付费、多人家庭协作、印刷对接、非遗或村史专项采集、多语言、评论社交、历史版本对比、富文本编辑、跨设备云同步、公开内容发布、复杂音视频制作。以上范围以《业务边界清单（人工修改版）》为准。

# 5. 开发命名与目录规范

本节为统一开发规范，用于固定工程目录结构、文件与代码命名、接口与环境变量的命名方式，确保前后端协作一致、便于后续维护与交接。

## 5.1 工程目录结构

项目采用前后端分离的单体结构，前端与后端各自独立，通过本机回环地址交互。web/ 为前端工程，server/ 为后端 Minimal API 工程，docs/ 存放方案与设计文档。

| 层级 | 目录 / 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 根目录 | web/ server/ docs/ README.md .gitignore | 前端工程、后端工程、文档、说明与忽略规则 |
| 前端 web/ | src/ public/ index.html package.json vite.config.ts tsconfig.json | Vite + Vue 3 标准结构，构建配置集中在根 |
| 前端 web/src/ | views/ components/ stores/ services/ db/ types/ utils/ router/ styles/ | 按职责分目录，禁止跨层直接调用 |
| 后端 server/ | Endpoints/ Services/ Models/ Program.cs appsettings.json appsettings.Example.json | 端点、服务、模型分层，配置文件只提交示例 |
| 文档 docs/ | prd/ tech/ risk/ | 需求、技术方案、风险预案归档 |

## 5.2 目录职责约定

• views/：页面级组件，对应 P1–P6 页面，只负责布局与交互编排，不写数据存取细节。

• components/：可复用展示组件，如录音按钮、状态提示、确认弹窗，不含业务状态。

• stores/：Pinia 状态模块，按域拆分，如 storyStore、recorderStore、transcriptionStore。

• services/：后端接口与外部能力封装，统一处理请求、超时与错误码。

• db/：本地数据层，封装 IndexedDB 的读写，屏蔽底层细节。

• types/：TypeScript 类型定义，Story、Segment、接口出入参等。

• utils/：无业务依赖的纯函数，如时间格式化、音频指纹、校验规则。

## 5.3 文件与目录命名规范

| 对象 | 规范 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 目录名 | 全小写，短横线或小驼峰 | views、components、local-db |
| Vue 组件文件 | 大驼峰，一个文件一个组件 | RecordList.vue、RecorderButton.vue |
| 页面组件 | 大驼峰 + View 后缀 | HomeView.vue、EditView.vue |
| Pinia store | 小驼峰 + Store 后缀 | storyStore.ts、recorderStore.ts |
| 服务模块 | 小驼峰 + Service 后缀 | transcriptionService.ts、exportService.ts |
| 类型定义 | 小驼峰，按域命名 | story.ts、segment.ts |
| 工具函数 | 小驼峰 | formatDuration.ts、audioFingerprint.ts |

## 5.4 代码命名规范

| 对象 | 规范 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 变量 / 函数 | 小驼峰 | segmentCount、startRecording() |
| 类 / 接口 / 类型 | 大驼峰 | interface Segment、type StoryStatus |
| 常量 | 全大写下划线 | MAX_AUDIO_MINUTES、API_TIMEOUT_MS |
| 布尔值 | 加 is / has / can 前缀 | isRecording、hasUnsavedChanges |
| 事件处理函数 | handle + 动作 | handleConfirmRecording() |
| CSS 类 | 短横线（BEM 风格） | record-btn__icon、story-card--active |

## 5.5 数据字段与接口命名

• 数据字段统一使用小写下划线：story_id、segment_count、transcribed_text，与数据结构表保持一致。

• 接口路径统一使用小写复数名词，动词用 HTTP 方法表达：/api/transcriptions、/api/polish、/api/exports、/api/health。

• 用户自定义的标识（记录标题、片段序号）不参与字段命名，仅作为数据显示。

## 5.6 环境变量与配置命名

• 后端敏感配置使用全大写下划线，通过环境变量注入：ASR_API_KEY、ASR_ENDPOINT、AI_API_KEY、AI_MODEL。

• 公开可提交的配置使用示例模板：appsettings.Example.json，真实值写入未入库的 appsettings.Local.json。

• 前端仅使用构建期公开变量，前缀 VITE_，且不得放入任何密钥：如 VITE_API_BASE。

• .gitignore 必须忽略：本地配置、node_modules/、dist/、bin/、obj/、日志与临时文件。

## 5.7 Git 提交规范

• 提交信息使用 类型: 简述 格式，类型取 feat / fix / docs / refactor / chore。

• 一次提交只做一件事，便于回溯与回退；里程碑节点打 tag，如 m1-local-record。

# 6. 非功能需求

## 6.1 性能

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首屏可交互时间 | 本地环境 ≤ 2 秒 | 不含外部服务 |
| 录音按钮响应 | ≤ 100 毫秒 | 点击到出现状态文字 |
| 列表渲染 | 100 条记录内无卡顿 | 超出后分页或虚拟列表 |
| 单段音频上限 | 30 分钟 | 超出时提示分段 |
| 转写状态刷新 | ≤ 1 秒 | 轮询或服务端推送 |
| 导出生成 | ≤ 5 秒 | 单篇传记，正常长度 |

## 6.2 安全

• 外部服务密钥只存在于后端环境变量，前端产物、仓库、日志中不得出现。

• 后端仅监听回环地址，不对局域网或公网开放；跨域只允许本地前端源。

• 上传接口限制文件类型、单文件大小与请求频率，拒绝超限请求并返回明确提示。

• 所有外部输入（标题、正文、文件名）做长度限制与内容转义，避免注入。

• 删除记录时同步清理音频、原始转写文本与润色文本，不留孤儿数据。

## 6.3 隐私与数据合规

• 页面必须明确说明：记录默认保存在当前设备和当前浏览器，不提供跨设备同步。

• 调用外部语音识别或 AI 服务前，以文字提示用户音频或文本将被上传处理，需用户确认后继续。

• 后端处理请求时不将音频落盘，仅做透传与返回。

• 提供“清除全部本地数据”入口，并说明后果。

• 传记内容默认不公开、不分享、不上传任何第三方展示平台。

## 6.4 兼容性

| 环境 | 支持级别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Chrome / Edge 最新两个大版本 | 完全支持 | 主要验证环境，支持录音与本地存储 |
| Safari | 基础支持 | 录音格式差异需转换，转写功能可用但需验证 |
| Firefox | 基础支持 | 录音可用，不作为主验证环境 |
| 移动端浏览器 | 不承诺 | 界面按最小宽度 768px 设计 |
| 后端运行时 | .NET 运行时 | 与课程项目既有技术栈一致 |

## 6.5 可用性与无障碍

• 按钮有效点击区域不小于 48px，正文与提示字号不小于 16px。

• 每页只设置一个主要操作按钮，次级操作视觉权重明显更低。

• 所有状态（录音中、转写中、保存中、失败）必须有文字说明，不能只用颜色或动画表达。

• 错误提示需给出下一步动作，例如“请允许使用麦克风后重试”。

• 危险操作（重新录制、删除记录、放弃未保存内容）必须二次确认。

## 6.6 可维护性与可测试性

• 前端使用 TypeScript，业务逻辑与界面组件分离。

• 数据读写、状态流转、导出组装等核心逻辑需可单元测试。

• 后端接口保持无状态与幂等设计，便于重复调用与问题复现。

• 关键流程具备可观测的日志等级划分，但日志不得记录音频内容与正文原文。

## 6.7 成本约束

• 语音识别与 AI 调用按次计费，需设置单次时长上限、单日调用上限与失败重试上限。

• 相同音频重复转写应命中本地缓存，避免重复计费。

• 优先使用本地能力（浏览器录音、本地存储、本地编辑）降低服务成本。

# 7. 关键流程与技术约束

## 7.1 端到端主流程

新建记录 → 录音（可多段）→ 语音转文字 → AI 润色生成初稿 → 在线编辑 → 导出 DOCX

该流程为单向主路径，任何一步失败都必须保留前序成果，并允许用户重试当前步骤而不是回到起点。

## 7.2 录音流程

1. 进入录音页，展示当前记录标题与已录片段数量。

1. 点击“开始录音”，浏览器请求麦克风权限；被拒绝时提示重新授权方法。

1. 录音中显示“正在录音”与已录时长，可暂停与继续。

1. 点击“结束录音”，生成本地音频对象，显示时长。

1. 用户可播放试听，选择“重新录制”或“确认录音”。

1. 确认后写入本地存储，生成片段序号与状态。

## 7.3 转写与润色流程

1. 用户点击“开始转写”，前端将音频发送至后端转写接口。

1. 后端调用外部语音识别服务，返回原始转写文本，前端仅新增该字段。

1. 转写结果为空或异常时提示重录或更换音频，原音频保留。

1. 用户点击“生成传记初稿”，前端提交原始转写文本（汇总全部已转写片段）。

1. 后端按固定提示词约束调用 AI，返回润色文本。

1. 页面分区展示“原始转写文本”和“AI 润色文本”，并提示核对事实。

技术约束：原始转写文本与润色文本必须分字段存储，润色结果不得写回原始转写字段；AI 返回内容不得新增原始文本中不存在的人物、时间、地点与事件。

## 7.4 多段口述合并流程

1. 同一记录下按录入顺序保存多个片段，序号稳定不变。

1. 合并时按序号拼接各片段转写文本，片段之间以分隔标记区分。

1. 提示词要求 AI 保持时间顺序与事实一致，不得改变片段之间的逻辑关系。

1. 用户可删除单个片段；删除后序号重排并提示重新生成初稿。

## 7.5 编辑与保存流程

1. 进入编辑页展示标题与润色正文。

1. 用户修改后点击“保存内容”，写入本地存储并更新时间。

1. 保存成功显示“内容已保存”，失败显示“保存失败，请稍后重试”。

1. 存在未保存改动时离开页面，弹出确认并在用户确认后丢弃。

## 7.6 导出流程

1. 点击“导出文档”，先校验标题是否为空、正文是否为空、是否存在未保存修改。

1. 校验失败时提示用户先补齐或先保存，不进入生成环节。

1. 通过后由后端组装 DOCX（标题、正文、创建时间、基本段落结构）。

1. 浏览器触发下载，页面提示“文档已导出，请在下载目录中查看”。

## 7.7 删除流程

1. 在记录列表或详情页选择删除。

1. 弹出二次确认，明确说明将同时删除音频、原始转写与润色文本。

1. 确认后清除本地数据并刷新列表，显示“记录已删除”。

## 7.8 异常与恢复原则

| 异常 | 处理原则 |
| --- | --- |
| 麦克风未授权 | 文字提示重新授权方法，保留当前页面状态 |
| 录音中断或失败 | 保留已录部分或提示重新录制，不静默丢弃 |
| 转写失败 | 保留音频与已有文本，提供重新转写入口 |
| 转写结果为空 | 提示环境嘈杂或音频过短，建议重录 |
| AI 生成失败 | 原始转写文本不丢失，可稍后重试 |
| 网络中断 | 页面状态保留，提示联网后重试；本地功能继续可用 |
| 本地存储不足 | 提示清理或导出后删除旧记录 |
| 导出失败 | 编辑结果保留，允许再次导出 |

# 8. 技术方案

## 8.1 总体架构

| 层 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 界面层 | Vue 3 单页应用 | 页面结构、交互、状态展示与文字反馈 |
| 状态与业务层 | Pinia Store + 领域服务模块 | 记录与片段状态、流程编排、校验规则 |
| 本地数据层 | IndexedDB（音频以 Blob 存储） | 记录、片段、文本的持久化与读取 |
| 接口层 | 后端 HTTP 接口（本机回环地址） | 转写、润色、导出，均为无状态处理 |
| 外部服务层 | 语音识别服务、AI 服务 | 仅由后端调用，密钥保存在后端 |

数据流向：界面层读写本地数据层完成核心业务；只有转写、润色、导出三类操作经由接口层访问后端，后端不持久化用户数据。

## 8.2 技术栈选型

| 类别 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 + TypeScript | 组件化清晰，类型约束降低维护成本 |
| 构建工具 | Vite | 启动与构建速度快，配置简单 |
| 状态管理 | Pinia | 与 Vue 3 官方配套，状态流转易测试 |
| 路由 | Vue Router | 页面路径与离开拦截能力 |
| 样式方案 | Tailwind CSS | 统一间距与字号体系，便于落实可访问性尺寸要求 |
| 本地数据库 | IndexedDB（通过轻量封装库访问） | 可存储音频二进制与长文本，容量优于 localStorage |
| 录音 | 浏览器 MediaRecorder | 零额外依赖，符合“语音优先”录入要求 |
| 后端 | ASP.NET Core Minimal API | 与既有课程项目技术栈一致，便于复用经验 |
| 文档导出 | 后端生成 OOXML（DOCX） | 无需安装 Office 组件，产物可靠且可编辑 |

## 8.3 关键决策与取舍

### 决策一：数据保存位置

采用本地优先方案：记录、音频、文本全部保存在浏览器 IndexedDB，后端不持久化用户数据。

理由：与“不提供云同步”的产品边界一致；隐私风险最低；后端故障不影响核心功能；后续若增加云同步，仅需在本地数据层之上增加同步适配，不必重写业务逻辑。

代价：清理浏览器数据会丢失记录，因此必须提供导出能力与明确提示，并在删除前二次确认。

### 决策二：语音识别与 AI 调用方式

统一经由自有后端代理调用，前端不直接请求第三方服务，也不内置任何密钥。

备选方案：使用浏览器内置语音识别接口，可省去后端与费用，但长音频稳定性差、依赖特定浏览器、且会将音频交给浏览器厂商，不作为第一版主路径，仅作为无后端时的可选降级。

### 决策三：DOCX 导出实现

由后端组装 OOXML 并直接生成 DOCX，不依赖 Office 组件与第三方重量级库。

理由：该方式已在同类课程项目中验证可行；产物可被 Word 与 WPS 正常打开；生成逻辑纯函数化，易测试。

### 决策四：多段口述的数据形态

把单表设计拆分为“记录 + 片段”两级结构，解决多段录音无法用单一音频字段表达的问题。

## 8.4 数据结构设计

### 记录（Story）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| story_id | 字符串 | 唯一标识，创建时生成 |
| title | 字符串 | 记录或传记标题 |
| polished_text | 长文本 | AI 润色后的传记正文，可被用户编辑覆盖 |
| status | 枚举 | 未录入 / 转写中 / 待编辑 / 已完成 |
| segment_count | 整数 | 片段数量，用于列表展示 |
| created_at | 日期时间 | 首次创建时间 |
| updated_at | 日期时间 | 最近修改时间 |
| last_saved_at | 日期时间 | 最近一次保存正文或标题的时间 |

### 片段（Segment）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| segment_id | 字符串 | 片段唯一标识 |
| story_id | 字符串 | 所属记录标识 |
| order_index | 整数 | 录入顺序，用于排列与合并 |
| audio_blob | 二进制 | 音频数据，保存在本地数据库 |
| audio_mime | 字符串 | 音频格式，用于播放与上传 |
| audio_duration | 整数 | 音频时长（秒） |
| audio_status | 枚举 | 未录音 / 录音完成 / 已确认 / 录音失败 |
| transcribed_text | 长文本 | 原始转写文本，不允许被覆盖 |
| transcription_status | 枚举 | 未开始 / 处理中 / 成功 / 失败 |
| transcription_error | 字符串 | 失败原因，用于提示与排查 |
| created_at | 日期时间 | 片段创建时间 |

### 数据处理原则

1. 原始转写文本与润色文本分字段保存，禁止相互覆盖。

1. 用户编辑结果以润色字段为准，原始转写文本仅作参照。

1. 第一版不做历史版本，更新时间只表示最近一次修改。

1. 删除记录时级联删除其全部片段与音频。

## 8.5 接口清单

| 方法 | 路径 | 说明 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 服务健康检查，用于前端判断智能能力是否可用 | M1 |
| POST | /api/transcriptions | 提交音频，返回原始转写文本 | M3 |
| POST | /api/polish | 提交原始转写文本，返回润色正文 | M3 |
| POST | /api/exports | 提交标题与正文，返回 DOCX 文件 | M2 |

记录与片段的增删改查全部在本地完成，不经过后端接口，因此接口层保持极小且无状态。

约束：接口必须对同一输入保持幂等；转写与润色接口需设置超时与重试上限，超时后返回可识别的错误码，前端据此提示用户重试。

## 8.6 存储与配额策略

• 音频以二进制形式存储，30 分钟音频量级较大，需在录音结束前预估剩余配额。

• 剩余空间不足时阻止继续录音，并提示导出后删除旧记录。

• 转写结果按音频指纹缓存，避免重复调用产生费用。

• 不保存临时中间文件；导出完成后不保留服务端副本。

## 8.7 环境与配置

• 后端密钥通过环境变量注入，本地开发使用未入库的本地配置。

• 仓库中只提交示例配置模板，不含任何真实值。

• 前端通过构建期变量区分本地与部署环境，构建产物中不得出现密钥。

# 9. 页面结构与原型规划

## 9.1 信息架构

| 编号 | 页面 | 主要操作 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 首页 / 记录列表 | 新建口述记录 | P0 |
| P2 | 新建记录 | 开始录音 | P0 |
| P3 | 录音页 | 开始录音 / 确认录音 | P0 |
| P4 | 转写与初稿页 | 开始转写 / 生成初稿 | P0 |
| P5 | 在线编辑页 | 保存内容 | P0 |
| P6 | 导出确认 | 导出文档 | P0 |

## 9.2 P1 首页 / 记录列表

顶部为页面标题；中部为记录列表，每条显示标题、更新时间和当前状态；底部为唯一主要按钮“新建口述记录”。列表为空时显示“还没有口述记录，可以先创建一条记录”。每条记录提供继续编辑、查看与删除三个次级入口，删除需二次确认。

## 9.3 P2 新建记录

仅包含一个标题输入框与一个主要按钮“开始录音”。标题为空时点击按钮提示“请先填写记录标题”。创建成功后提示“记录已创建，接下来可以开始录音”，并进入录音页。

## 9.4 P3 录音页

页面顶部显示当前记录标题与已录片段数量。主要按钮为“开始录音”，次级操作为暂停、继续、结束、播放、重新录制、确认录音。录音中必须显示“正在录音”与实时时长。备用入口“上传音频”视觉权重低于录音按钮。未确认音频前不得自动进入转写。

## 9.5 P4 转写与初稿页

分区展示转写进度、原始转写文本和 AI 润色文本，两区标题明确区分。页面固定显示提示“AI 生成内容可能存在错误，请核对人物、时间、地点和事件”。主要按钮根据阶段切换为“开始转写”“生成传记初稿”“进入编辑”。失败时展示原因与重试入口。

## 9.6 P5 在线编辑页

上方为标题输入框，下方为普通文本编辑区，不提供任何富文本工具栏。主要按钮为“保存内容”。存在未保存改动时离开页面，弹出“当前内容尚未保存，是否保存后离开？”，提供保存并离开与放弃修改两个选项。

## 9.7 P6 导出确认

以弹窗或独立区块呈现，展示将要导出的标题与正文摘要。主要按钮为“导出文档”。校验失败时给出对应提示：标题为空、正文为空、存在未保存修改。导出中显示“正在生成文档，请稍候”，完成后显示“文档已导出，请在下载目录中查看”。

## 9.8 统一交互与视觉规范

• 每页仅一个主要按钮，次级操作视觉权重明显更低。

• 所有可点击区域不小于 48px，正文与提示字号不小于 16px。

• 状态变化必须伴随文字提示，不使用仅颜色或仅动画的表达。

• 错误信息遵循“原因 + 下一步动作”的固定句式。

• 危险操作统一采用二次确认弹窗。

• 页面主色与间距保持统一，避免同一层级出现不同视觉规格。

# 10. 项目范围与里程碑

## 10.1 范围界定

| 维度 | 本版包含 | 本版不包含 |
| --- | --- | --- |
| 用户体系 | 单用户、无账号 | 注册登录、机构账号、成员权限 |
| 数据保存 | 本地浏览器存储 | 跨设备云同步、多端一致 |
| 录入方式 | 麦克风录音、音频文件上传 | 视频、照片、背景音乐 |
| 文本处理 | 语音转写、AI 润色、普通文本编辑 | 富文本、历史版本对比 |
| 输出 | DOCX 导出 | 印刷排版、出版对接、公开发布 |
| 语言 | 中文普通话 | 多语言识别与处理 |

## 10.2 里程碑计划

| 里程碑 | 目标 | 主要交付物 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 方案冻结 | 确认技术方案与原型 | 本文档、页面清单、数据结构、接口清单 | 关键决策无待定项，评审通过 |
| M1 本地记录工具 | 可录音、可保存、刷新不丢 | P1、P2、P3 页面，本地存储，录音能力 | 完成一段录音并刷新后仍可播放 |
| M2 离线闭环 | 无智能能力也能走完全流程 | P5、P6 页面，编辑保存，多段管理，DOCX 导出 | 多段录音 → 手工编辑 → 导出可打开文档 |
| M3 智能能力 | 接入转写与润色 | P4 页面，转写接口，润色接口 | 原始文本与润色文本分离留存，失败可重试 |
| M4 硬化与交付 | 异常、隐私、测试、文档完善 | 异常处理、隐私提示、测试记录、使用说明 | 异常清单全覆盖，无密钥泄漏 |

## 10.3 交付顺序原则

• 先保证 M1 与 M2 完全可用，再接入外部服务。这样即使语音识别与 AI 暂不可用，项目仍具备演示与交付价值。

• 每个里程碑结束时必须可独立演示，不留“半成品状态”。

• M3 出现不可控问题（费用、稳定性、接口变更）时，可回退到 M2 状态交付，不影响整体可用性。

# 11. 风险与依赖

## 11.1 风险清单

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长音频转写超时或成本超预期 | 转写失败或费用失控 | 高 | 限制单段时长、结果缓存、设置调用上限、失败可重试 |
| AI 润色超越事实边界（内容失真/幻觉） | 传记内容失真，可信度受损 | 中 | 固定提示词禁止虚构、原文与润色分栏对照、初稿必须经用户确认后才可导出、原文不可被覆盖 |
| 语音文件存储异常（写入失败/损坏/格式不支持/上传中断） | 录音丢失或无法转写，流程中断 | 中 | 录音结束先校验时长与非空再落库、写入失败保留内存副本并提示重录、上传前校验格式与大小、中断可断点重传、原始音频在转写成功前不删除 |
| 浏览器存储被清理 | 记录与音频丢失 | 中 | 显式保存反馈、导出提示、清除数据前二次确认 |
| 麦克风权限被拒或设备异常 | 无法录音，流程中断 | 中 | 文字指引重新授权、提供音频上传备用路径 |
| 用户口述隐私信息泄露 | 隐私事故，用户信任受损 | 中 | 数据默认仅存本地、上传前明确告知并需确认、后端不落盘、日志不记录音频与正文、提供一键清除入口 |
| 多段合并导致时间顺序错乱 | 传记内容逻辑错误 | 中 | 序号稳定、合并时按序拼接、提示词要求保持顺序 |
| 密钥或凭据误入仓库 | 安全事件与费用损失 | 低 | 密钥仅存后端环境变量、提交前扫描、只提交示例模板 |
| DOCX 生成异常导致打不开 | 导出失败 | 低 | 生成后做结构完整性校验，保留重新导出入口 |
| 需求在开发中扩张 | 进度失控 | 中 | 以业务边界清单为准，超出范围的功能进入后续迭代 |

## 11.2 外部依赖

| 依赖项 | 类型 | 说明 | 缺失时影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语音识别服务账号与额度 | 外部服务 | 提供音频转文本能力 | 转写不可用，降级为手工输入 |
| AI 服务账号与额度 | 外部服务 | 提供润色与初稿生成能力 | 无 AI 初稿，仍可编辑与导出 |
| .NET 运行时 | 运行环境 | 承载后端接口 | 仅剩本地功能，导出需改为前端实现 |
| 现代浏览器 | 运行环境 | 提供录音与本地存储能力 | 功能不可用，需更换环境 |
| 网络连通性 | 运行环境 | 访问外部服务 | 智能能力不可用，本地流程不受影响 |

## 11.3 专项风险降级方案

针对本项目的三类核心风险，明确具体的降级路径，保证任一能力失效时产品仍可继续使用。

### 风险一：用户口述隐私信息保护

• 数据默认只保存在当前设备浏览器（IndexedDB），不提供跨设备同步，从源头降低集中泄露风险。

• 仅转写、润色、导出三类操作会离开本机，且发送前必须以文字提示用户，确认后才允许发送。

• 后端只做透传，不将音频落盘、不写入数据库；日志仅记录调用次数与耗时，禁止记录音频内容与正文原文。

• 提供“清除全部本地数据”入口，删除记录时级联清除音频、原始转写文本与润色文本。

### 风险二：语音文件存储异常

• 录音结束先校验音频非空与时长有效，通过后才写入本地数据库；写入失败时保留内存副本并提示重录，不静默丢弃。

• 存储配额不足时提前阻止继续录音，提示用户导出或删除旧记录后再录。

• 音频上传前校验格式与单文件大小，不支持的格式直接给出可理解的提示；上传中断时保留原始音频并允许重试。

• 转写成功前不删除原始音频，保证转写失败时可重新提交。

### 风险三：AI 生成内容失真（幻觉）

• 提示词固定约束：只允许在原始转写文本范围内整理语言，禁止新增任何人物、时间、地点与事件。

• 原始转写文本与润色文本分字段存储、分栏展示，润色结果不得写回或覆盖原文。

• 页面固定展示“AI 生成内容可能存在错误，请核对人物、时间、地点和事件”的提示。

• 导出前提示用户已完成核对；AI 不可用时整条链路降级为“人工编辑 + 导出”，不影响交付。

# 12. 验收标准

## 12.1 功能验收

1. 可新建记录、修改标题、查看列表、删除记录，且删除前有二次确认。

1. 可完成一次或多次录音，显示时长，可暂停、继续、结束、播放与重新录制。

1. 刷新或重新打开页面后，记录与音频仍然存在。

1. 可对音频执行转写，得到原始转写文本，且原文不被润色结果覆盖。

1. 可生成 AI 传记初稿，可对多段口述合并生成。

1. 可编辑标题与正文并保存，离开页面前有未保存提示。

1. 可导出包含标题与正文的 DOCX，且文件能被正常打开。

1. 上述任一环节失败时，已有内容不被覆盖或丢失，并提供重试入口。

## 12.2 技术验收

• 后端接口对同一输入返回稳定结果，超时与失败有明确错误码。

• 关闭后端服务后，记录创建、录音、编辑、导出之外的本地功能仍可用。

• 本地存储读写失败时给出可理解提示，不出现界面无响应。

• 核心逻辑具备单元测试，覆盖状态流转与数据组装。

## 12.3 安全与隐私验收

• 前端构建产物、仓库文件、日志中均不存在任何密钥或凭据。

• 后端仅监听回环地址，非本地来源请求被拒绝。

• 调用外部服务前有明确文字提示，用户确认后才发送数据。

• 删除记录后，音频与文本均被清除，无残留数据。

## 12.4 演示验收脚本

1. 打开首页，新建记录“我的一生”。

1. 录制第一段童年经历，播放确认后录入成功。

1. 追加第二段工作经历，展示多段顺序。

1. 执行转写，展示原始转写文本。

1. 生成传记初稿，展示与原文的区分与事实提示。

1. 修改标题与正文并保存，刷新页面确认内容仍在。

1. 导出 DOCX 并当场打开，确认标题与正文正确。

1. 演示一次失败场景（例如断开后端后转写），确认内容未丢失且有重试入口。

# 13. 后续迭代方向

1. 导出格式扩展：增加 TXT 备用格式与更完整的版式模板。

1. 朗读能力：把传记正文朗读出来，方便老人核对内容。

1. 口语校对辅助：标记疑似识别错误的句子，引导用户重点核对。

1. 账号与跨设备同步：在本地优先架构之上增加可选同步，需重新评估隐私说明。

1. 历史版本：在用户明确需要时引入轻量版本记录，用于找回旧稿。

1. 辅助输入：提供关键词提示卡片，帮助用户回忆与组织讲述内容。